**Informes y Evidencias del Proyecto**

***Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica***

***Fecha: 21/11/2023***

**Identificación del Proyecto: *SIGLAAITCR-01***

# Resumen Ejecutivo

En este apartado se presentarán los distintos informes de ejecución y evidencias de trabajo respectivas al monitoreo y control del proyecto Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, se tomará en cuenta lo realizado en la planificación y se verificará y comprobará el resultado real con respecto a este.

# Tabla de informe

En la siguiente tabla, se tomará en cuenta los elementos de la planificación, se verificará su estado, y se realizarán comentarios de lo qué se realizó en caso de cambios durante la ejecución.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Estado | Comentarios | Evidencias |
| Monitoreo del riesgo | Completado | Se verificó según la planificación realizada de los riesgos, que se cumpliera lo estipulado en el plan en caso de que se presentara uno de los riesgos potenciales a suceder.  En este caso, un riesgo encontrado y que se dio fue los cambios en los requisitos del cliente, durante la presentación del primer avance de la aplicación, se encontró que algunos requisitos no fueron entendidos correctamente, lo cual cambiaba un poco la visión del proyecto, esto sin embargo, se pudo notar a tiempo para poder corregir y brindarle al cliente los requisitos que estaban solicitando.  Aunque este riesgo se colocó como transferible durante la planificación de los riesgos, al final fue aceptable y se enfocó a mejorar en los puntos que se cambiaron con respecto a los requisitos. | 1. Aplicación funcional orientada solamente a la gestión de clientes del Laboratorio de Análisis Agronómicos sin tomar en cuenta las bitácoras. 2. Componente en la aplicación funcional que podría funcionar para futuras implementaciones de bitácoras **ver anexo 1.** |
| Monitoreo de las comunicaciones | Completado | Se monitoreó que el plan de comunicaciones fuera seguido según lo planeado, completando con éxito el plan de comunicaciones de manera que la coordinadora y el patrocinador quedaron satisfechos con el trabajo realizado, obteniendo la retroalimentación de cada uno de los hitos por parte de la coordinadora y un acta de aceptación firmada por el Sponsor que indica que acepta el proyecto y todos sus entregables. A su vez, se monitoreó que se cumplieran según el plan el plan de guías para eventos de comunicación, en este caso, 2 reuniones presenciales con el cliente, una presentando el avance del proyecto y otra durante la presentación final de la aplicación funcional. | 1. Retroalimentación exitosa por parte de la coordinadora. 2. Reuniones exitosas con el Patrocinador en las que se resolvieron dudas. 3. Acta de aceptación firmada por el patrocinador del proyecto. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Anexos

Anexo 1

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Sitio web

Descripción generada automáticamente